dotyczy przetargu:  Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie

Gmina Strzałkowo działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu

następujących zmian:

W SIWZ zmianie ulegają zapisy dotyczące terminu realizacji zadania oraz terminu składania oraz otwarcia ofert.

W SIWZ pkt. 9, pkt 21.1, pkt 21.3 oraz pkt 21.6 ulegają zmianie i otrzymują nowe brzmienie:

## „9. 	Termin wykonania zamówienia:

- Etap I – wiercenie studni i orurowanie -  15.09.2020 r.

- Etap II – pozostały zakres prac (zakończenie zadania spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) – 15.10.2020 r.”.

„21.1. Oferty należy złożyć do dnia: 20.07.2020 r. do godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Strzałkowo (Sekretariat), ul. Al. .Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo”.

- „21.3 Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

„Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie”.

Nie otwierać przed 20.07.2020 r.  godz. 09:30.”

- „21.6 Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2020 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Strzałkowie , ul. Al. Prym. Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo, Sala nr 13.”

Zmianie ulegają również zapisy we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ)

§2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§2 ust. 4 Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki

Wykonawca wykona w terminie :

- wykonanie przedmiotu zamówienia w etapie I do dnia 15.09.2020 r. (termin ten obejmuje wiercenie studni i orurowanie),

- wykonanie przedmiotu zamówienia w etapie II do dnia 15.10.2020 r.(termin ten obejmuje pozostały zakres prac).”

Proszę o uwzględnienie ww. zmian treści siwz w składanych ofertach.

Z-ca Wójta

/-/ Lidia Śmidowicz